ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД СЕРАФИМОВИЧ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от «\_\_» августа 2020 г. №\_\_\_

«О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды

городского поселения город Серафимович

Серафимовичского муниципального

района Волгоградской области на 2018-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения город Серафимович утвержденного решением Серафимовичского городского Совета №23 от 27.08.2014 г. и на основании Постановления администрации городского поселения город Серафимович Волгоградской области №242 от 19.12.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения город Серафимович Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского поселения город Серафимович Волгоградской области №242 от 19.12.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения город Серафимович Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2022 годы» следующие изменения:

- приложения 1, 2, 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном для официального опубликования, обнародования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения

город Серафимович Волгоградской области Т.Н. Ильина

исп. Сошкина Л.Т.

тел. 8(88442) 4-34-52

Приложение №1

к Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

городского поселения город Серафимович

Серафимовичского муниципального района

Волгоградской области на 2018 - 2024 годы»

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения город Серафимович Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2024 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 |
| Общее количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов за весь период реализации программы – 8 единиц (всего дворовых территорий – 16 единиц) | | | | | | | | | |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | - | - | - | - | 18,75 | 18,75 | 12,5 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий за весь период реализации программы – 50% от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | |
| 4. | Количество общественных территорий в отношении которых проведены работы по благоустройству | ед. | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Общее количество благоустроенных общественных территорий за весь период реализации программы – 10 единиц (всего общественных территорий – 13 единиц) | | | | | | | | | |
| 5. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 15,4 | 23,1 | 15,4 | 15,4 | 7,7 | - | - |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий за весь период реализации программы – 77 % от общего количества общественных территорий | | | | | | | | | |

Приложение №2

к Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

городского поселения город Серафимович

Серафимовичского муниципального района

Волгоградской области на 2018 - 2024 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского поселения город Серафимович

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2024 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий | | | | | | |
| 1. Проведение межевых работ для образования земельных участков под многоквартирными домами | Администрация городского поселения г. Серафимович Серафимовичского муниципального района Волгоградской области | 2022 год | 2022 год | Проведено межевание и образованы земельные участки под многоквартирными домами |  | Количество благоустроенных дворовых территорий – не менее 8 ед. |
| 2.Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий |  |  | Подготовлены и утверждены в установленном порядке дизайн-проекты дворовых территорий |  |
| 3. Проведение конкурсных процедур, заключение контракта с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий |  | Не позднее 01 мая | Заключен контракт на проведение работ по благоустройству дворовых территорий |  |
| 4. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий |  | Не позднее 30 июля | Благоустроенные дворовые территории |  |
| Задача 2. Обеспечение проведений мероприятий по повышению уровня благоустройства общественных территорий | | | | | | |
| 1. Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Администрация городского поселения г. Серафимович Серафимовичского муниципального района Волгоградской области |  |  | Подготовлены и утверждены в установленном порядке дизайн-проекты общественных территорий |  | Количество благоустроенных общественных территорий – не менее 10 ед. |
| 2. Проведение конкурсных процедур, заключение контракта с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству общественных территорий |  | Не позднее 01 июля | Заключен контракт на проведение работ по благоустройству общественных территорий |  |
| 3. Проведение работ по благоустройству общественных территорий |  | Не позднее 30 сентября | Благоустроенные общественные территории |  |

Приложение №4

к Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

городского поселения город Серафимович

Серафимовичского муниципального района

Волгоградской области на 2018 - 2024 годы»

Перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

в рамках реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского поселения город Серафимович

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2024 годы».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Площадь, кв.м. | Год проведения мероприятий | Проводимые мероприятия |
| 1. | г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 142 | 1136 | 2022 год | Мероприятия согласно минимального перечня |
| 2. | г. Серафимович, ул. Советская, д. 33, г. Серафимович, ул. Советская, д. 35 | 3348 | 2022 год | Мероприятия согласно минимального перечня |
| 3. | г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 144, Серафимович, пер. Кирпичный, д. 15 | 3444 | 2022 год | Мероприятия согласно минимального перечня |
| 4. | г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 138, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 140 | 3954 | 2023 год | Мероприятия согласно минимального перечня |
| 5. | г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 86 | 1597 | 2023 год | Мероприятия согласно минимального перечня |
| 6. | г. Серафимович, ул. Лозовского, д. 14, г. Серафимович, ул. Лозовского, д. 16 | 5431 | 2023 год | Мероприятия согласно минимального перечня |
| 7. | г. Серафимович, ул. Волгоградская, д. 49, г. Серафимович, ул. Волгоградская, д. 47 а | 4942 | 2024 год | Мероприятия согласно минимального перечня |
| 8. | г. Серафимович, ул. Республиканская, д. 70, Серафимович, ул. Республиканская, д. 74, г. Серафимович, ул. Советская, д. 31 | 5998 | 2024 год | Мероприятия согласно минимального перечня |

Приложение №5

к Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

городского поселения город Серафимович

Серафимовичского муниципального района

Волгоградской области на 2018 - 2024 годы»

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

в рамках реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского поселения город Серафимович

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2024 годы».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и адрес объекта | Площадь, кв.м. | Год проведения мероприятий | Проводимые мероприятия |
| 1. | Многофункциональная игровая площадка 800 кв.м. с детским спортивно-оздоровительным комплексом, расположенная по адресу: г. Серафимович, пер. Кирпичный | 800 | 2018 год | Валка, корчевка деревьев и кустарников; разработка и подготовка грунта; устройство специального покрытия; установка спортивного инвентаря, тренажеров. |
| 2. | Аллея студентов, расположенная по адресу: г. Серафимович, в районе адреса пер. Минаевский, д. 21 | 1460 | 2018 год | Разработка и подготовка грунта; устройство плиточного покрытия; озеленение |
| 3. | Городской Парк, расположенная по адресу: г. Серафимович, в границах пер. Пристанский и ул. Погорелова | 15000 | 2019 год | Демонтаж и разборка асфальтобетонных покрытий, лавочек, урн; валка, корчевка деревьев и кустарников; разработка и подготовка грунта; устройство плиточного покрытия; озеленение; проведение необходимых коммуникаций; устройство освещения; установка урн, скамеек. |
| 4. | Сквер «Купеческий», расположенный по адресу: г. Серафимович, в границах ул. Октябрьская и ул. Республиканская | 1900 | 2019 год | Демонтаж тротуарного покрытия, лавочек, клумб; валка, корчевка деревьев и кустарников; разработка и подготовка грунта; устройство тротуарного покрытия; озеленение, проведение необходимых коммуникаций; устройство освещения; устройство ограждений; устройство памятного мемориала ветеранам ВОВ; установка скамеек, урн, скульптуры братьям Винкиным |
| 5. | Площадь «Петра и Павла» расположенная по адресу: г. Серафимович, в районе адреса ул. Октябрьская, д. 75 | 300 | 2019 год | Демонтаж тротуарного покрытия; разработка и подготовка грунта; устройство тротуарного покрытия; проведение необходимых коммуникаций; установка фонтана-фейерверка; установка малых архитектурных форм |
| 6. | Городской Парк, расположенный по адресу: г. Серафимович, в границах пер. Пристанский и ул. Погорелова (2-я очередь:  1) тротуар по ул. Погорелова на отрезке от ул. Советская до ул. Октябрьская;  2) тротуар по пер. Короткий на отрезке от ул. Республиканская до ул. Советская);  3) тротуар по ул. Октябрьская на отрезке от ул. Погорелова до ул. Миротворцева  4) тротуар по ул. Советская на отрезке от ул. Миронова до ул. Погорелова | 2500 | 2020 год | Демонтаж и разборка асфальтобетонных покрытий, корчевка деревьев и кустарников; разработка и подготовка грунта; устройство плиточного покрытия; озеленение; проведение необходимых коммуникаций; устройство освещения. |
| 7. | Сквер «Купеческий», расположенный по адресу: г. Серафимович, в границах ул. Октябрьская и ул. Республиканская (2-я очередь:  1) тротуар по ул. Миротворцева на отрезке от детской школы искусств до пересечения с ул. Октябрьская;  2) тротуар и аллея по ул. Миронова на отрезке от ул. Октябрьская до ул. Советская  3) тротуар по ул. Республиканская на отрезке от ул. Миронова до пер. Короткий | 2500 | 2020 год | Демонтаж и разборка асфальтобетонных покрытий, корчевка деревьев и кустарников; разработка и подготовка грунта; устройство асфальтобетонного покрытий; озеленение; проведение необходимых коммуникаций; устройство освещения. |
| 8. | Общественная территория «Набережная» расположенная по адресу: г. Серафимович | 14000 | 2021 год | Демонтаж и разборка асфальтобетонных покрытий; валка, корчевка деревьев и кустарников; разработка и подготовка грунта; устройство плиточного покрытия; озеленение; проведение необходимых коммуникаций; устройство освещения; установка малых архитектурных форм |
| 9. | Спортивная площадка, расположенная в окрестностях адреса: г. Серафимович, ул. Советская, д. 4 | 4000 | 2021 год | Демонтаж и разборка асфальтобетонных покрытий; валка, корчевка деревьев и кустарников; разработка и подготовка грунта; устройство специального покрытия; установка спортивного инвентаря, тренажеров; устройство оборудования для детских площадок |
| 10. | Площадка со спуском к р. Дон по ул. Погорелова, связующая Городской парк и Набережную, расположена в районе адреса: г. Серафимович, ул. Погорелова 1а | 500 | 2021 год | Демонтаж и разборка асфальтобетонных покрытий; валка, корчевка деревьев и кустарников; разработка и подготовка грунта; устройство асфальтового и плиточного покрытия; озеленение; проведение необходимых коммуникаций; устройство освещения; установка малых архитектурных форм |
| 11. | Площадь Горбачи с прилегающими тротуарами по ул. Октябрьская | 5000 | 2022 год | Демонтаж и разборка асфальтобетонных покрытий; валка, корчевка деревьев и кустарников; разработка и подготовка грунта; устройство тротуаров и площади; озеленение |